附件1：

玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2018年清水河乡解放渠道、乔亚巴斯

陶村渠道抢修及芦草沟村引水管网项目

实施单位（公章）：玛纳斯县清水河乡人民政府

主管部门（公章）：玛纳斯县人民政府

项目负责人（签章）：纳扎尔别克·哈山

填报时间：   2019年2月13日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

清水河哈萨克民族乡是一个以牧业为主的乡镇，全乡总面积2876平方公里，共有7个行政村，总户籍人口 2219户6785人，全乡耕地面积1.82万亩，可利用草场95万亩，牲畜存栏量达到7.2万（头）只。牧民主要经济收入来自畜牧养殖业和种植业，2017年全乡农牧民人均可支配收入达到17325元。

（二）项目预算绩效目标设定情况

2018年解放渠道、乔亚巴斯陶村渠道抢修及芦草沟村引水管网项目主要目标是:一、改善解放渠道流水畅通、乔亚巴斯陶村灌溉任务及芦草沟村安全饮水。二、提高水资源的有效利用和安全。三、维修巴斯陶渠道1206米，宽2.7米、深0.77米。四、防洪渠维修渠道4000米，宽1.6米、深0.8米；闸门河边备方432m³；河道中间开挖150m³、挖土方7388m³。五、保障芦草沟安全饮水，挖沟土方5108m³、土方回填5108m³、树脂闸门井1座

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年解放渠道、乔亚巴斯陶村渠道抢修及芦草沟村引水管网项目总投资30万元，其中水利设施维修建设项目资金30万元，全部为县级财政补助资金，已全部到位并使用完毕。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018年解放渠道、乔亚巴斯陶村渠道抢修及芦草沟村引水管网项目实际使用资金30万元。2018年全年县级财政资金补助30万元全部用于解放渠道、乔亚巴斯陶村渠道抢修及芦草沟村引水管网项目。

- 项目资金管理情况分析

建立资金管理领导小组，对项目实施方案进行严格审查，制定资金管理制度及岗位责任制，严格监督项目实施过程中的资金使用情况，强化资金使用的事前审查、事中跟踪、事后监督等工作，做到全过程掌控资金的使用动态。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2018年解放渠道、乔亚巴斯陶村渠道抢修及芦草沟村引水管网项目由清水河乡人民政府自行招标，实施完成后组织乡村镇办、村委会、村民代表、施工方对该项目进行了竣工验收。

（二）项目管理情况分析

建立由乡村镇办、村委会、村民代表、施工方组成的监管机制。加强对工程施工的全面监管力度，严格按照施工图纸要求进行施工，确保工程质量。严格执行岗位责任制，充分论证项目实施方案可操作性，督促目标完成，加强对资金使用情况的管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

2018年，通过该项目实施，较好的完成了2018年初设定的目标，改善解放渠道流水畅通、乔亚巴斯陶村灌溉任务及芦草沟村安全饮水，提高水资源的有效利用和安全。维修巴斯陶渠道1206米，宽2.7米、深0.77米。维修防洪渠渠道4000米，宽1.6米、深0.8米；闸门河边备方432m³；河道中间开挖150m³、挖土方7388m³。为保障芦草沟安全饮水，挖沟土方5108m³、土方回填5108m³、建立树脂闸门井1座。该项目改善了解放渠道流水畅通、乔亚巴斯陶村灌溉任务及芦草沟村安全饮水，提高水资源的有效利用和安全。

经济性：该项目预算资金30万元全部用于解放渠道维修、乔亚巴斯陶村渠道抢修及芦草沟村引水管网项目，预算控制和成本控制方面没有超出预算成本。

效率性：该项目资金按时间阶段按时足额拨付，完成率100%。

有益性:资金的按时拨付能够有效提解放渠道维修、乔亚巴斯陶村渠道抢修及芦草沟村引水管网项目实施进度。

可持续性：资金足额的到位能够保证解放渠道流水通畅、乔亚巴斯陶村渠道抢保障4000亩耕地灌溉及芦草沟村居民安全饮水。

- 项目绩效目标未完成原因分析

已经按照年度计划实施完毕， 绩效目标均已实现。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

后续将加快项目竣工审计进度。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

一、加强对工程施工的全面监管力度，严格按照施工图纸要求进行施工，确保工程质量；二、做好项目的各项衔接工作，积极与各有关部门进行沟通，协调解决好工程施工中出现的各种问题，确保工程保质保量完工。
   （三）其他

无

六、项目评价工作情况

该项目实施前确定了资金来源，清水河乡政府在项目实施的各个阶段已做好印证资料的收集工作，施工完成好做好项目的验收工作，包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

七、附表

《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》

| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2018年解放渠道、乔亚巴斯陶村渠道抢修及芦草沟村引水管网项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 玛纳斯县清水河乡人民政府 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 30万元 |  | 执行数： | 30万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 30万元 |  | 其中：财政拨款 | 30万元 |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 项目有清水河乡政府负责，解放渠道维修、乔亚巴斯陶村渠道抢修及芦草沟村引水管网改造，确保居民用水的正常使用 |  |  |  | 通过对解放渠道维修、乔亚巴斯陶村渠道抢修及芦草沟村引水管网改造，确保解放渠道流水畅通，保障巴斯陶村4000亩耕地灌溉及芦草沟村村新居民点牧民自来水的正常供应 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：预算金额 |  | 30万元 | 30万元 |
|  |  |  | 指标2：巴斯陶渠道维修 |  | 维修渠道1206米，宽2.7米、深0.77米 | 维修渠道1206米，宽2.7米、深0.77米 |
|  |  |  | 指标3：防洪渠维修 |  | 维修渠道4000米，宽1.6米、深0.8米；闸门河边备方432m³；河道中间开挖150m³、挖土方7388m³等 | 维修渠道4000米，宽1.6米、深0.8米；闸门河边备方432m³；河道中间开挖150m³、挖土方7388m³等 |
|  |  |  | 指标4：芦草沟安全饮水 |  | 挖沟土方合计5108m³、土方回填5108m³、树脂闸门井1座等 | 挖沟土方合计5108m³、土方回填5108m³、树脂闸门井1座等 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：拨付金额 |  | 30万元 | 30万元 |
|  |  |  | 指标2：工程质量合格率 |  | ≥95% | 95% |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2018年9月30日工程完成 |  | 2018年9月30日 | 2018年9月30日 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：维修、修建工程补助资金 |  | 30万元 | 30万元 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 提高防洪渠流水通畅、有效提高水浇地灌溉效率、解决芦草沟提高自来水使用效率，节约用水,高效及时灌溉，增加农民收入 | 提高防洪渠流水通畅、有效提高水浇地灌溉效率、解决芦草沟提高自来水使用效率，节约用水,高效及时灌溉，增加农民收入 |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：改善乡村水利设施条件 |  | 显著 | 显著 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： 提高水资源有效利用率 |  | 显著 | 显著 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：村民满意度 |  | 100% | 100% |