自治州财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 昌吉州2018年访惠聚项目

实施单位：  玛纳斯县环保局

主管部门：  玛纳斯县环保局

项目负责人：黄晓望

填报时间：  2019年2月13日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

（一）项目单位基本情况

1．玛纳斯县环境保护局负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实区、州减排目标的责任。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督生态保护工作。负责核安全和辐射安全的监督管理。负责环境监测和信息发布，开展环境保护科技工作。组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

2．机构情况。主要为办公室、法规科、宣教科、环评科、污控科、生态科

3．人员情况。人员编制22名，实有在职人数19人，退休人员2人。

（二）项目预算绩效目标设定情况

2018年昌吉州农村环境综合整治项目资金204万元，项目涉及5个乡镇6个村，项目内容主要为购置环卫设施、乐土驿镇白杨树庄村污水管线建设。具体范围为：乐土驿镇白杨树庄村新建污水管网17公里、防渗沉淀池2座及其他附属设施等；乐土驿镇黑梁村船式垃圾箱；玛纳斯镇北园子村垃圾清运车；六户地镇土炮营村船式垃圾箱100升、塑料垃圾筒、电动不锈钢垃圾清运车；广东地乡新湖坪村分类式果皮箱、船型垃圾箱（4方）、电动不锈钢垃圾清运车电动三轮高压清洗车；包家店镇包家店村电动不锈钢垃圾清运车、电动三轮高压清洗车、收集垃圾电动三轮车轮式、带盖垃圾箱。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目总投入204万元，资金来源为昌吉州财政安排的农村环境综合整治资金204万元，，资金支出204万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

专项资金实施了204万元，其中166万元专项资金用于乐土驿镇白杨树庄村新建的17公里的污水管网，剩余专项资金38万元主要由于购置防渗沉淀池2座，291个垃圾箱；4个垃圾清运车；4个垃圾清洗车；2个垃圾电动三轮车。项目已经实施完成，使用资金为204万元。资金执行率100%。

（三）项目资金管理情况分析

项目实施在玛纳斯县环保局的监督管理下，按照上级要求和专项资金管理办法，对项目实施了政府采购，按工程进度、设备采购验收情况申请拨付资金，项目资金按项目单独核算，严格按照项目进度进行管理，做到“专款专用、专人管理”，未挤占挪用项目资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

县环保局统一监管，乡镇组织实施。通过政府采购，严格按采购程序进行。由各项目单位制定专人负责项目实施，对17公里的污水管网按管径和材质相关要求进行采购实施。对防渗沉淀池按照土壤覆盖型和微生物处理发的要求组织采购，对垃圾箱、垃圾清运车、垃圾清洗车等按具体容量型号进行采购实施。项目实施后，由受益单位、环保局组织人员验收，验收合格后，根据合同，按工程进度付款。

（二）项目管理情况分析

由县环保局监管，严格按照专项资金管理办法执行，接受上级及本级财政监督，项目验收由昌吉州环保局进行验收，验收合格后，由乡镇监督，村级管理，确保设备正常运行。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目的实施，保障了村级环境卫生的清洁，从环保效益、生态效益等方面分析，农村环境综合整治得到提高，乡村人居环境得到改善，提高了公众环境保护意识，为乡村振兴战略实施奠定良好基础。

项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

各乡镇村加强环保设施、设备的管理，维护和使用好环保设备，制定具体的管理办法，建立有效的管理机制。

（二）主要经验及做法

根据项目要求认真做好政府采购，按照进度统筹安排项目资金。严格按照专项资金管理办法执行，验收合格后，由乡镇监督，村级管理，确保设备正常运行。项目的实施极大的调动村级群众环境保护的积极性

（三）存在问题和建议

专项资金不能满足环保整治的需要，建议上级财政加大专项资金的投入力度。

（四）其他

无

（六）项目评价工作情况

综合考虑效果、影响力等各方面因素，通过环保效益、生态效益分析，最终评分结果：项目达到了预期的阶段性绩效目标，评价等次为优。

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 自治州财政项目支出绩效自评表-玛纳斯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 农村环境综合整治专项资金 |  |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 玛纳斯县环境保护局 |  |  |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  |  | 204万元 | 执行数： |  |  | 204万元 |  |
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 204万元 | 其中：财政拨款 |  |  | 204万元 |  |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |  |  |
|  | 乐土驿镇白杨树庄村新建污水管网17公里、防渗沉淀池2座及其他附属设施等；乐土驿镇黑梁村船式垃圾箱；玛纳斯镇北园子村垃圾清运车；六户地镇土炮营村船式垃圾箱100升、塑料垃圾筒、电动不锈钢垃圾清运车；广东地乡新湖坪村分类式果皮箱、船型垃圾箱（4方）、电动不锈钢垃圾清运车电动三轮高压清洗车；包家店镇包家店村电动不锈钢垃圾清运车、电动三轮高压清洗车、收集垃圾电动三轮车轮式、带盖垃圾箱。 |  |  |  | 乐土驿镇白杨树庄村新建污水管网17公里、防渗沉淀池2座及其他附属设施等；乐土驿镇黑梁村船式垃圾箱；玛纳斯镇北园子村垃圾清运车；六户地镇土炮营村船式垃圾箱100升、塑料垃圾筒、电动不锈钢垃圾清运车；广东地乡新湖坪村分类式果皮箱、船型垃圾箱（4方）、电动不锈钢垃圾清运车电动三轮高压清洗车；包家店镇包家店村电动不锈钢垃圾清运车、电动三轮高压清洗车、收集垃圾电动三轮车轮式、带盖垃圾箱。 |  |  |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） |  |  |  | 实际 完成指标值 |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：污水管网长度 |  | 17公里 |  |  |  | 17公里 |
|  |  |  | 指标2：防渗沉淀池数量 |  | 2座 |  |  |  | 2座 |
|  |  |  | 指标3：垃圾箱数量 |  | 291个 |  |  |  | 291个 |
|  |  |  | 指标4：垃圾清运车数量 |  | 4个 |  |  |  | 4个 |
|  |  |  | 指标4：电动三轮高压清洗车数量 |  | 4个； |  |  |  | 4个 |
|  |  |  | 指标5：收集垃圾电动三轮车数量 |  | 2个 |  |  |  | 2个 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：污水管径 |  | 300毫米管径，长17公里 |  |  |  | 300毫米 |
|  |  |  | 指标2：土壤覆盖型防渗池容量 |  | 15立方米*2个 |  |  |  | 30立方米 |
|  |  |  | 指标3：垃圾箱容量 |  | 4立方米*291个 |  |  |  | 1164立方米 |
|  |  | 时效指标 | 指标：完成时间 |  | 项目于2018年12月31日前全面实施完成 |  |  |  | 2018.12.31日 |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目控制资金 |  | 6个项目指标控制在204万元以内 |  |  |  | 204万元 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益指标 | 指标1：降低人工清洁费用 |  | 节约人力资源，使农村环境得到极大改善 |  |  |  | 节约了人力资源 |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：提升环保意识 |  | 提高公众环境保护意识，为乡村振兴战略实施奠定良好基础 |  |  |  | 公众环保意识提升 |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：改善生态环境质量 |  | 改善农村人居环境，提高生活质量和环境质量 |  |  |  | 100% |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度 指标 | 指标1：宜居环境 |  | 6个村域居民及周边人群获得满意 |  |  |  | 90% |