附件1：

玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：玛纳斯县2018年天山北坡谷地森林植被保护与恢复工程

实施单位（公章）：玛纳斯县林业局

主管部门（公章）：玛纳斯县林业局

项目负责人（签章）：骆绪让

填报时间：2019年2月 13日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

玛纳斯县林业局是我县林业行政主管部门现在编在岗5人，聘请财务、办公室等工作人员9人。下辖县林业站、林检局、林业派出所3个单位。履行着贯彻执行林业及生态建设、森林资源保护、全县林业行政执法、组织实施天然林保护工程、退耕还林工程等国家生态建设重点工程；负责县绿化委员会的日常工作；依法实施对林木种子的管理，指导全县林木种子、苗木基地和采种基地建设；承担全县森林资源的保护发展和监督管理的责任；负责组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源的调查、动态监测、评估和管理；负责县森林防火指挥部的具体工作，管理指导、组织协调全县森林防火工作；指导全县森林公安工作；推进全县林业改革；制定全县林业产业发展规划，指导林业产业开发与建设；对林产品、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理；负责全县森林资源的病虫害、林业有害生物防治、检疫和预测预报工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

- 项目预算绩效目标设定情况

项目预期目标是在塔西河河谷、玛纳斯河河谷完成人工造林0.73万亩，完成封山育林2万亩。通过人工造林促进山区产业结构调整，增加农牧民收入；通过封育围栏，有效保护生态恢复区，改善环境质量，带动旅游等其他产业发展。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目预算总投资1662.5万元，其中自治区财政拨付财政专项资金665万元，企业自筹997.5万元。资金已全部到位，并拨付完毕。

（二）项目资金实际使用情况分析

目前该项目已完成2万亩封育和0.73万亩人工造林，资金主要用于人工造林苗木采购，及封育围栏工程款。项目已实施完毕，达成既定目标。

（三）项目资金管理情况分析

玛纳斯县对天山北坡谷地森林植被保护与恢复项目资金执行封闭运行、专户管理、分账核算，实行县级报账的管理模式，具体是在项目实施完成后，按照上级批复的作业设计、验收报告、工程竣工结算审定报告，从县财政拨入到县林业局专户，然后直接拨付工程施工方。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目2万亩封山育林工程，采取政府采购方式，由专业施工资质的公司进行施工，工程质量监理由工程辖区乡镇政府具体负责。人工造林主要分两大类，一类是由县林业局主导的采取全县义务植树方式在项目区进行生态公益林栽植，另一类鼓励社会资金投资林业建设，主要是企业或农户个人投资特色林果业种植，财政资金进行补助。

（二）项目管理情况分析

项目主管单位玛纳斯县林业局成立了天山北坡谷地森林植被保护与恢复工程领导小组，设立了项目办公室，制定了项目检查验收管理办法，由林业局分管项目领导和办公室负责对项目进行日常检查、监督和管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

该项目于2018年开始实施，在塔西河河谷、玛纳斯河河谷完成人工造林0.73万亩，完成封山育林2万亩。目前已实施完毕，达成既定目标。

项目的经济性分析：该项目预算资金665万元（企业自筹997.5万元），实际支出665万元，在确保工作任务没有减少的情况下，预算控制和成本控制方面没有超出预算成本。

项目的效率性分析：项目执行过程中，按期完成了各时点工作任务，并将资金及时拨付。

项目的效益性分析：通过项目的实施促进山区产业结构调整，增加农牧民收入，有效保护生态恢复区，改善环境质量，带动旅游等其他产业发展。

项目的可持续性分析：改善环境质量，涵养水源，提高绿洲承载能力。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目已实施完毕，达成既定目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、做好围栏封育后期维修养护工作，有效生态恢复区，改善环境质量，带动旅游等其他产业发展。

2、做好造林后期灌溉、森林抚育工作，改善环境质量，涵养水源，提高绿洲承载能力。

六、项目评价工作情况

在项目实施前经过充分论证，项目实施过程中严格管理，项目结束后继续跟踪项目效果，对项目各项手续、财务管理、项目实施等工作继续跟踪。

- 《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》

| 玛纳斯县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 玛纳斯县2018年度天山北坡谷地森林植被保护与恢复工程 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  |  | 玛纳斯县林业局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  |  |  | 1662.5万元 | 执行数： |  | 1662.5万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 665万元 | 其中：财政拨款 |  | 665万元 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 997.5万元 | 其他资金 |  | 997.5万元 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |
|  | 完成人工造林渠道、配套滴管设施、整地工程，完成人工造林0.73万亩，完成封山育林2万亩。 |  |  |  |  | 完成人工造林渠道、配套滴管设施、整地工程，完成人工造林0.73万亩，完成封山育林2万亩。 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） |  | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 |  | 指标1：人工造林面积 |  | 0.73万亩 |  | 0.73万亩 |
|  |  |  |  | 指标2：封沙育林面积 |  | 2万亩 |  | 2万亩 |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：人工造林成活率 |  | ≥85% |  | 85% |
|  |  |  |  | 指标2：封育围栏验收合格率 |  | 100% |  | 100% |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：完成时限 |  | 2018年12月 |  | 2018年12月 |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：造林成本成本 |  | 2000元/亩 |  | 2000元/亩 |
|  |  |  |  | 指标2：封山育林成本 |  | 100元/亩 |  | 100元/亩 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1：农民收入增收 |  | ≥1000元 |  | 1000元/亩 |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1：环境质量 |  | 显著改善 |  | 显著改善 |
|  |  | 可持续影响 指标 |  | 指标1：涵养水源能力 |  | 有效提升 |  | 有效提升 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 |  | 指标1：受益群众满意度 |  | ≥85% |  | 90% |