玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2018年度大中型水库移民后期扶持基金

实施单位（公章）：玛纳斯县人民政府办公室

主管部门（公章）：玛纳斯县人民政府办公室

项目负责人（签章）：唐银年

填报时间： 2019年 10 月24 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1.单位职能：主要承担水库移民、灾区移民及其他移民的安置、后期扶持等相关工作。

2.机构设置及人员情况：玛纳斯县移民管理局级别为副科级，隶属县人民政府办公室管理，属公益一类事业单位，设事业编制5名。

（二）项目预算绩效目标设定情况

根据《关于下达2017年度中央大中型水库移民后期扶持基金项目的通知》（昌州移字〔2018〕11号）、《关于下达2018年中央大中型水库移民后期扶持基金项目的通知》（昌州移字〔2018〕19号），项目共设定项目共设一级指标3个、二级指标8个、三级指标15个，可量化指标12个，量化率88.67%。具体是：

- 六户地镇闯田地村安全饮水项目，计划开挖主管道2280米，入户管道4000米，PEφ125管材480米，PEφ110管材1800米，PEφ25管材4000米，砖砌检查井14个，混凝土浇筑50m³蓄水池1个、3m*3m泵房1座（墙体砖混，顶为彩钢）、智能水表50块、变频器1个、40水泵1台及限位器、阀门等零配件；

- 凉州户镇西凉州户村路灯安装项目，计划安装路灯50盏；

- 包家店镇皇宫村路灯安装项目，计划安装150盏通电路灯；

- 乐土驿镇乐土驿村巷道路灯安装项目，计划安装通电路灯80盏。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目总投资205万元，全部为州财政下达中央大中型水库移民后期扶持基金，资金已全部到位，到位率100%。其中：

1.六户地镇闯田地村安全饮水项目，项目资金50万元；

2.凉州户镇西凉州户村路灯安装项目，项目资金30万元；

3.包家店镇皇宫村路灯安装项目，项目资金75万元；

4.乐土驿镇乐土驿村巷道路灯亮化项目，项目资金50万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

1.六户地镇闯田地村安全饮水项目，该项目计划投入50万元，其中州财政下达资金50万元，目前已支付40万元，余款待工程审计结束后支付，资金使用完成率80%；

2.凉州户镇西凉州户村路灯安装项目，该项目计划投入30万元，目前已支付23.9万元，余款待审计后支付，资金使用完成率80%；

3.包家店镇皇宫村路灯安装项目，该项目计划投入75万元，全部由州财政资金支持，目前尚未支付资金，资金使用完成率0%；

4.乐土驿镇乐土驿村巷道路灯亮化项目，该项目计划投入28.8万元，目前已支付25.92万元，资金使用完成率90%。

（三）项目资金管理情况分析

所有项目均由项目所在地乡镇人民政府组织实施，在大中型水库移民后期扶持资金使用过程中，能够严格按照国务院、自治区、州大中型水库移民后期扶持相关政策、文件规定，符合《新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持资金管理办法》、《自治区大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法》（新移字〔2014〕96号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理实施细则〉的通知》（新财企〔2018〕67号）等的有关规定，项目资金的致富按照国库集中支付制度有关规定执行，属于政府采购管理范围的，按照政府采购有关法律法规规定执行，无挤占、挪用现象。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1.六户地镇闯田地村安全饮水项目，由六户地镇人民政府组织实施，于2018年8月17日通过竞争性谈判进行政府采购，中标价48.9万元，工程于2018年9月开工、10月完工，主要建设内容为开挖主管道2280米，入户管道4000米，PEφ125管材480米，PEφ110管材1800米，PEφ25管材4000米，砖砌检查井14个，混凝土浇筑50m³蓄水池1个、3m*3m泵房1座（墙体砖混，顶为彩钢）、智能水表50块、变频器1个、40水泵1台及限位器、阀门等零配件。

2.凉州户镇西凉州户村路灯安装项目，由凉州户镇人民政府组织实施，中标价29.5万元，工程于2018年10月开工、11月完工，主要建设内容为安装路灯50盏。

3.包家店镇皇宫村路灯安装项目，由包家店镇人民政府组织实施，中标价72.3万元，工程于2019年4月开工、6月完工，主要建设内容为安装150盏通电路灯。

4.乐土驿镇乐土驿村巷道路灯亮化项目，由乐土驿镇人民政府组织实施，中标价28.8万元，项目于2019年4月开工、6月完工，主要建设内容为安装通电路灯80盏。

（二）项目管理情况分析

项目管理严格按照《自治区大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法》（新移字〔2014〕96号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理实施细则〉的通知》（新财企〔2018〕67号），落实项目招投标制、监理制等管理制度。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目共设定项目共设一级指标3个、二级指标8个、三级指标15个。其中已完成三级指标15个，指标完成率100%。

1.项目管理指标完成情况分析

（1）项目完成数量。该项目计划开挖主管道2280米，入户管道4000米，PEφ125管材480米，PEφ110管材1800米，PEφ25管材4000米，砖砌检查井14个，混凝土浇筑50m³蓄水池1个、3m*3m泵房1座（墙体砖混，顶为彩钢）、智能水表50块、变频器1个、40水泵1台及限位器、阀门等零配件，凉州户镇西凉州户村路灯安装项目安装路灯50盏，包家店镇皇宫村路灯安装150盏，乐土驿镇乐土驿村巷道路灯安装80盏。已全部按申报目标完成，完成率100%。

（2）项目完成质量。项目计划验收合格率100%，实际通过验收合格率100%。

（3）项目完成时效。项目资金下达后一年内完成项目全部建设任务，完成率100%。

（4）项目完成成本。项目批复预算205万元，实际支出89.82万元，支出控制在批复的范围内100%。

2、效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析。方便移民群众夜间出行及农业生产安全。

（2）项目实施的社会效益分析。改善移民生产生活条件项目4个。

（3）项目实施的生态效益指标分析。改善移民生产生活条件项目4个。

（4）项目实施的可持续影响分析。通过该项目的实施，降低环境污染率、优化环境。

3、满意度指标完成情况分析

水库移民对后期扶持政策设施满意度满意100%

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

今后，我们将继续按照《自治区大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法》（新移字〔2014〕96号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理实施细则〉的通知》（新财企〔2018〕67号）、《昌吉回族自治州大中型水库移民后期扶持资金管理办法》（昌州财企〔2018〕34号）文件的要求，加大对项目工作的监督指导力度，确保项目建设任务按期、保质、保量的完成。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法：1.围绕一个目标。我县始终以移民增收致富为目标，全面落实国家、区、州大中型水库移民后期扶持政策，促进库区和移民安置区经济社会发展，保障新时期水利水电事业健康发展，构建社会主义和谐社会，确保水库移民群众“稳得住、能发展、快致富”。

2.实施两大机制。一是责任落实机制。加强组织领导，强化责任落实，根据国家和区、州大中型水库移民后期扶持相关文件精神，对移民人口核定登记等工作严格实行政府领导、分级负责、属地管理、项目法人参与的工作机制，全面靠实工作责任。二是宣传教育机制。成立宣传工作组，加大与各部门的配合、联动，利用“访惠聚”工作队、结联住户等活动，广泛动员基层各支力量，采取发放宣传单、宣传手册等形式，通过广播电视、网络媒体全方位、多角度向移民群众宣传解读国家水库移民后期扶持政策，做到家喻户晓，营造了良好的工作氛围。

存在问题：对绩效监控的认识和重视程度不够，对绩效监控的工作认真不够。

建议：加强花钱必问效，无效比问责的理念，加强绩效监控的重视程度和学习能力，通过学习加强绩效管理工作。

六、项目评价工作情况

经综合评价，本项目设施达成预期指标，基础数据资料收集、来源和依据等佐证材料齐全完备。后扶项目实行建设项目法人制，以项目所在地乡镇为项目具体实施单位，落实项目招投标制、监理制、项目法人制等制度，项目管理实行公开、公示、公告制。项目资料全部来源于项目所在地乡镇提供的项目实施资料。资金管理由下而上、层层把关，使用、管理、保障到位，资金管理制度、项目管理制度完善，综合评价得分98分。

七、附表

《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》

| 玛纳斯县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 大中型水库移民后期扶持基金 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 玛纳斯县移民管理局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 205 |  | 执行数： | 205 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 205 |  | 其中：财政拨款 | 205 |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 1.六户地镇闯田地村安全饮水项目开挖主管道2280米，入户管道4000米，PEφ125管材480米，PEφ110管材1800米，PEφ25管材4000米，砖砌检查井14个，混凝土浇筑50m³蓄水池1个、3m*3m泵房1座（墙体砖混，顶为彩钢）、智能水表50块、变频器1个、40水泵1台及限位器、阀门等零配件；2.凉州户镇西凉州户村路灯安装项目安装路灯50盏。3.包家店镇皇宫村路灯安装150盏；4.乐土驿镇乐土驿村巷道路灯安装80盏。 |  |  |  | 1.六户地镇闯田地村安全饮水项目开挖主管道2280米，入户管道4000米，PEφ125管材480米，PEφ110管材1800米，PEφ25管材4000米，砖砌检查井14个，混凝土浇筑50m³蓄水池1个、3m*3m泵房1座（墙体砖混，顶为彩钢）、智能水表50块、变频器1个、40水泵1台及限位器、阀门等零配件；2.凉州户镇西凉州户村路灯安装项目安装路灯50盏。3.包家店镇皇宫村路灯安装150盏；4.乐土驿镇乐土驿村巷道路灯安装80盏。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目管理 | 数量指标 | 移民美丽家园项目（个） |  | 4 | 4 |
|  |  |  | 安装路灯（盏） |  | 280 | 280 |
|  |  |  | 入户管道开挖及安装（米） |  | 4000 | 4000 |
|  |  |  | 主管道开挖及安装（米） |  | 2280 | 2280 |
|  |  |  | 检查井（个） |  | 14 | 14 |
|  |  |  | 蓄水池（个） |  | 1 | 1 |
|  |  |  | 泵房（座） |  | 1 | 1 |
|  |  |  | 智能水表（块） |  | 50 | 50 |
|  |  |  | 变频器、水本、阀门等零配件（组） |  | 1 | 1 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  | ≥90% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目资金下达后一年内完成项目建设内容（%）） |  | 100% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |  | ≥90% | 100% |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 方便移民群众夜间出行及农业生产安全 |  | 方便移民群众夜间出行及农业生产安全 | 方便移民群众夜间出行及农业生产安全 |
|  |  | 社会效益 指标 | 改善乡村环境 |  | 有效 | 有效 |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 水库移民对后期扶持政策设施满意度（%） |  | ≥90% | 100% |