附件1：

玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2018年度大中型水库移民后期扶持基金

实施单位（公章）：玛纳斯县移民管理局

主管部门（公章）：玛纳斯县移民管理局

项目负责人（签章）：

填报时间： 2019年 2 月15 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

玛纳斯县移民管理局级别为副科级，隶属县人民政府办公室管理，主要承担水库移民、灾区移民及其他移民的安置、后期扶持等相关工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

（包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）

根据《关于下达2017年度中央大中型水库移民后期扶持基金项目的通知》（昌州移字〔2018〕11号）、《关于下达2018年中央大中型水库移民后期扶持基金项目的通知》（昌州移字〔2018〕19号），该资金用途为：

1.六户地镇闯田地村安全饮水项目；

2.凉州户镇西凉州户村路灯安装项目；

3.包家店镇皇宫村路灯安装项目；

4.乐土驿镇乐土驿村巷道路灯亮化项目。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目总投资205万元，全部为州财政下达中央大中型水库移民后期扶持基金，其中：

1.六户地镇闯田地村安全饮水项目，项目资金50万元；

2.凉州户镇西凉州户村路灯安装项目，项目资金30万元；

3.包家店镇皇宫村路灯安装项目，项目资金75万元；

4.乐土驿镇乐土驿村巷道路灯亮化项目，项目资金50万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

1.六户地镇闯田地村安全饮水项目，该项目于8月底开工，10月底完工，已支付工程款40万元，余款待工程审计结束后支付；

2.凉州户镇西凉州户村路灯安装项目，该项目于10月初开工，11月初完工，目前正在办理工程款支付手续；

3.包家店镇皇宫村路灯安装项目，由于项目资金于2018年11月底下达，进入冬季，不具备施工条件，目前已开始工程政府采购准备工作，待气温回升达到施工条件再予以实施；

4.乐土驿镇乐土驿村巷道路灯亮化项目，由于项目资金于2018年11月底下达，进入冬季，不具备施工条件，目前已开始工程招投标准备工作，待气温回升达到施工条件再予以实施。

（三）项目资金管理情况分析

在大中型水库移民后期扶持资金使用过程中，能够严格按照国务院、自治区、州大中型水库移民后期扶持相关政策、文件规定，符合《新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持资金管理办法》、《自治区大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法》（新移字〔2014〕96号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理实施细则〉的通知》（新财企〔2018〕67号）等的有关规定，项目资金的致富按照国库集中支付制度有关规定执行，属于政府采购管理范围的，按照政府采购有关法律法规规定执行，无挤占、挪用现象。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

（包括项目投标情况、调整情况、完成验收等）

1.六户地镇闯田地村安全饮水项目，于2018年8月17日通过竞争性谈判进行政府采购，中标单位玛纳斯县峰源建筑安装有限责任公司，工程于当年10月上旬完工。

2.凉州户镇西凉州户村路灯安装项目，该项目通过政府采购，最终确定施工单位为；

3.包家店镇皇宫村路灯安装项目，由于项目资金于2018年11月底下达，进入冬季，不具备施工条件，目前正在开展工程政府采购准备工作，待气温回升达到施工条件，再予以实施；

4.乐土驿镇乐土驿村巷道路灯亮化项目由于项目资金于2018年11月底下达，进入冬季，不具备施工条件，目前已开始工程政府采购准备工作，待气温回升达到施工条件，再实施。

（二）项目管理情况分析

（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

项目管理严格按照《自治区大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法》（新移字〔2014〕96号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理实施细则〉的通知》（新财企〔2018〕67号），落实项目招投标制、监理制等管理制度。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

（将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。）

1.六户地镇闯田地村安全饮水项目，按计划建设内容完成全部建设任务。安全饮水关系群众的身体健康和生命安全，是人最基本的生存需要。六户地镇闯田地村仍有个别自然村安全饮水得不到保障，由于饮用水质差，达不到《农村实施生活饮用水卫生标准准则》的标准要求，影响了农村人口身心健康。

实现安全饮水是广大群众强烈愿望和“全面建成小康社会”的基本要求。该项目的建设，提高了区域内供水质量，保证供水水压及供水水质，改善农村硬件环境。同时，有效提高移民群众生活质量，充分发挥饮水工程的骨干作用，实施城乡总体规划和开发、发展战略，促进农业和农村的稳定、繁荣和经济发展。

2.凉州户镇西凉州户村路灯安装项目，已按计划建设内容完成建设任务。项目的建设，将使该村基础设施明显加强，移民生产生活条件得到有效改善，移民群众从事农业生产出行更加方便；也逐步改善人居环境，移民生活更加宽裕，生活水平和质量大幅提高。经济、社会、生态效益十分明显。

3.包家店镇皇宫村路灯安装项目，该项目目前尚不具备施工条件，待气温回暖后再实施；

4.乐土驿镇乐土驿村巷道路灯亮化项目，该项目目前尚不具备施工条件，待气温回暖后再实施。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

今后，我们将继续按照《自治区大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法》（新移字〔2014〕96号）、《关于印发〈新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理实施细则〉的通知》（新财企〔2018〕67号）、《昌吉回族自治州大中型水库移民后期扶持资金管理办法》（昌州财企〔2018〕34号）文件的要求，加大对项目工作的监督指导力度，确保项目建设任务按期、保质、保量的完成。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.围绕一个目标。我县始终以移民增收致富为目标，全面落实国家、区、州大中型水库移民后期扶持政策，促进库区和移民安置区经济社会发展，保障新时期水利水电事业健康发展，构建社会主义和谐社会，确保水库移民群众“稳得住、能发展、快致富”。

2.实施三大机制。一是责任落实机制。加强组织领导，强化责任落实，根据国家和区、州大中型水库移民后期扶持相关文件精神，对移民人口核定登记等工作严格实行政府领导、分级负责、属地管理、项目法人参与的工作机制，全面靠实工作责任。二是宣传教育机制。成立宣传工作组，加大与各部门的配合、联动，利用“访惠聚”工作队、结联住户等活动，广泛动员基层各支力量，采取发放宣传单、宣传手册等形式，通过广播电视、网络媒体全方位、多角度向移民群众宣传解读国家水库移民后期扶持政策，做到家喻户晓，营造了良好的工作氛围。三是沟通联络机制。用好移民工作群，助力“最多跑一次”，确保直补资金发放到位。县直补资金在乡镇财政系统内发放，每年移民因银行卡丢失、损坏等原因，补办银行卡数量在每年20余人次，由于卡号变更等原因，移民直补资金往往存在发放不成功情况。为破解难题，方便移民办事，移民干部通过移民工作QQ群、微信群等媒介，及时上传移民变更后的银行卡，让移民不论在家或是在外务工，只要有手机就能遥控改账号，实现“一次都不用跑”。直补资金发放不成功的数量急速下降。

六、项目评价工作情况

（包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况）

后扶项目实行建设项目法人制，以项目所在地乡镇为项目具体实施单位，落实项目招投标制、监理制、项目法人制等制度，项目管理实行公开、公示、公告制。项目资料全部来源于项目所在地乡镇提供的项目实施资料。

七、附表

《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》

| 玛纳斯县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 大中型水库移民后期扶持基金 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 玛纳斯县移民管理局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 205 |  | 执行数： | 205 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 205 |  | 其中：财政拨款 | 205 |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 1.六户地镇闯田地村安全饮水项目； 2.凉州户镇西凉州户村路灯安装项目； 3.包家店镇皇宫村路灯安装项目； 4.乐土驿镇乐土驿村巷道路灯亮化项目 |  |  |  | 1.六户地镇闯田地村安全饮水项目； 2.凉州户镇西凉州户村路灯安装项目； |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  |  | 数量指标 | 移民美丽家园项目（个） |  | 4 | 2 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  | ≥80% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 项目资金下达后一年内完成项目建设内容（%）） |  | 100% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |  | ≥80% | 100% |
|  |  | 经济效益指标 | 提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） |  | ≥10% | 10% |
|  |  | 社会效益 指标 | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人人口（人） |  | 125 | 156 |
|  |  | 生态效益 指标 | 项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个） |  | 4 | 2 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 工程使用年限 |  | ≥70年 | 70年 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） |  | ≥80% | 100% |