附件1：

玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：2018年度大中型水库移民后期扶持资金

实施单位（公章）：玛纳斯县移民管理局

主管部门（公章）：玛纳斯县移民管理局

项目负责人（签章）：

填报时间： 2019年 2 月15 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

玛纳斯县移民管理局级别为副科级，隶属县人民政府办公室管理，主要承担水库移民、灾区移民及其他移民的安置、后期扶持等相关工作。

（二）项目预算绩效目标设定情况

（包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）

根据《关于下达2018年度大中型水库移民后期扶持资金的通知》（昌州财企〔2018〕22号）、《关于下达2018年中央大中型水库移民后期扶持资金项目的通知》（昌州移字〔2018〕18号）、《关于下达2018年度大中型水库移民后期扶持资金项目的通知》（昌州移字〔2018〕8号），该资金用途为：

1.2018年度大中型水库移民后期扶持直补资金的发放，涉及1125人，每人每年600元；

2.北五岔镇魏家场村巷道路灯亮化项目；

3.包家店镇皇宫村文化室院内绿化、硬化、亮化项目；

4.清水河乡红坑村基础设施配套工程（灌溉渠道）建设项目。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目总投资204.24万元，全部为州财政下达大中型水库移民后期扶持资金，其中：

1.2018年度大中型水库移民后期扶持直补资金的发放，涉及1125人，每人每年600元。因死亡、农转非等，实际发放1100人66万元；

2.北五岔镇魏家场村巷道路灯亮化项目，因项目下达时间为2018年11月28日，进入冬季气温较低，不具备施工条件，先期开展工程前期招投标工作，待2019年4月气温回升再进行工程的施工；

3.包家店镇皇宫村文化室院内绿化、硬化、亮化项目，该项目已于8月前完工；

4.清水河乡红坑村基础设施配套工程（灌溉渠道）建设项目，该项目已于11月份完工。

（二）项目资金实际使用情况分析

1.2018年度大中型水库移民后期扶持直补资金的发放，涉及1125人，每人每年600元。因死亡、农转非等，核减25人。实际发放1100人66万元，剩余资金在县财政；

2.北五岔镇魏家场村巷道路灯亮化项目，项目资金27万元，因项目下达时间为2018年11月28日，进入冬季气温较低，不具备施工条件，先期开展工程前期招投标工作，待2019年4月气温回升再进行工程的施工；

3.包家店镇皇宫村文化室院内绿化、硬化、亮化项目，项目资金20.52万元，该项目已于8月前完工，因未审计，尚未拨付工程款；

4.清水河乡红坑村基础设施配套工程（灌溉渠道）建设项目，项目资金89.22万元，该项目已于11月份完工，已支付工程款70万元。

（三）项目资金管理情况分析

在大中型水库移民后期扶持资金使用过程中，能够严格按照国务院、自治区、州大中型水库移民后期扶持相关政策、文件规定，符合《新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持资金管理办法》、《自治区大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法》（新移字〔2014〕96号）等的有关规定，无挤占、挪用现象。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

（包括项目投标情况、调整情况、完成验收等）

1.清水河乡红坑村基础设施配套工程（灌溉渠道）建设项目，由清水河乡政府通过县政府采购中心，以公开招标方式确定新疆汇翔水利水电工程有限公司玛纳斯分公司为中标单位。项目资金89.22万元，项目当年10月份全部完工，当年拨付项目资金70万元；

2. 包家店镇皇宫村文化室院内绿化、硬化、亮化项目，项目资金20.52万元，通过公开招标，新疆锦农工程建设有限公司中标。该项目已于8月前完工，因未审计，尚未拨付工程款；

（二）项目管理情况分析

（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

项目管理严格按照《自治区大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法》（新移字〔2014〕96号）、《昌吉州大中型水库移民后期扶持直补资金项目使用管理暂行办法》（昌州移字〔2013〕12号），落实项目招投标制、监理制等管理制度。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

（将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。）

1.大中型水库移民直补资金的发放，使水库移民群众实现年人均净增收600元。

2.清水河乡红坑村基础设施配套工程（灌溉渠道）建设项目，该项目的实施可以提高农牧民生活条件及生活质量，农牧民在生产等方面更加便利，生产设施的完善，使农牧民的生活生产水平得到提高，促进三个文明的协调发展；可以大力减轻农牧民的经济压力，通过实施划该项目必将改良农民生产条件，加强田间管理，防止粗放经营，实现集体经济增长，实现个人和集体经济双增长的良性循环；可以合理开发和利用水资源，积极发展节水型生产，发挥出水资源的最大效益，实现富民的目标。

3. 包家店镇皇宫村文化室院内绿化、硬化、亮化项目，项目建成后，将解决该村水库移民农闲时间休闲娱乐，发挥“活动中心”作用。可利用农闲时节，组织农民群众开展体育健身、阅报读书、文艺演出等活动，不断完善、丰富、活跃农民群众的文化生活，使其成为群众的活动中心。

4.北五岔镇魏家场村巷道路灯亮化项目，该项目实施建成后，将使该村基础设施得到明显加强，村民生产生活条件得到有效改善，群众从事农业生产出行更加方便、安全；也将逐步改善人居环境，促使生活水平和质量大幅提高，为该村的乡村振兴战略实施奠定基础设施基础，经济、社会、生态效益也将取得更好的效益。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

今后，我们将继续按照《自治区大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法》（新移字〔2014〕96号）、《昌吉州大中型水库移民后期扶持直补资金项目使用管理暂行办法》（昌州移字〔2013〕12号）文件的要求，加大对项目工作的监督指导力度，确保项目建设任务按期、保质、保量的完成。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

1.围绕一个目标。我县始终以移民增收致富为目标，全面落实国家、区、州大中型水库移民后期扶持政策，促进库区和移民安置区经济社会发展，保障新时期水利水电事业健康发展，构建社会主义和谐社会，确保水库移民群众“稳得住、能发展、快致富”。

2.实施三大机制。一是责任落实机制。加强组织领导，强化责任落实，根据国家和区、州大中型水库移民后期扶持相关文件精神，对移民人口核定登记等工作严格实行政府领导、分级负责、属地管理、项目法人参与的工作机制，全面靠实工作责任。二是宣传教育机制。成立宣传工作组，加大与各部门的配合、联动，利用“访惠聚”工作队、结联住户等活动，广泛动员基层各支力量，采取发放宣传单、宣传手册等形式，通过广播电视、网络媒体全方位、多角度向移民群众宣传解读国家水库移民后期扶持政策，做到家喻户晓，营造了良好的工作氛围。三是沟通联络机制。用好移民工作群，助力“最多跑一次”，确保直补资金发放到位。县直补资金在乡镇财政系统内发放，每年移民因银行卡丢失、损坏等原因，补办银行卡数量在每年20余人次，由于卡号变更等原因，移民直补资金往往存在发放不成功情况。为破解难题，方便移民办事，移民干部通过移民工作QQ群、微信群等媒介，及时上传移民变更后的银行卡，让移民不论在家或是在外务工，只要有手机就能遥控改账号，实现“一次都不用跑”。直补资金发放不成功的数量急速下降。

六、项目评价工作情况

（包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况）

水库移民直补资金的发放，每年发放前，由乡镇按照《新疆维吾尔自治区大中型水库移民后期扶持人口核定登记管理办法》（新政发〔2006〕197号）第二十条“移民后期扶持人口每年年底核定一次。当年死亡的、转为非农业户口的(不含在校学生)移民，应予核销，次年停发后期扶持资金”。对当年享受大中型水库移民人口进行核实，该核减的予以核减。

后扶项目实行建设项目法人制，以项目所在地乡镇为项目具体实施单位，落实项目招投标制、监理制、项目法人制等制度，项目管理实行公开、公示、公告制。项目资料全部来源于项目所在地乡镇提供的项目实施资料。

七、附表

《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》

| 玛纳斯县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 大中型水库移民后期扶持资金 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 玛纳斯县移民管理局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 204.24 |  | 执行数： | 204.24 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 204.24 |  | 其中：财政拨款 | 204.24 |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 发放1125名大中型水库移民后期扶持直补资金；建设清水河乡红坑村基础设施配套工程（灌溉渠道2公里）建设项目；建设包家店镇皇宫村文化室院内绿化、硬化、亮化项目。 |  |  |  | 发放1100名大中型水库移民后期扶持直补资金；建设清水河乡红坑村基础设施配套工程（灌溉渠道2公里）建设项目；建设包家店镇皇宫村文化室院内绿化、硬化、亮化项目。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 资金直补受益移民（人） |  | 核定的2018年移民人数 | 1100 |
|  |  |  | 移民美丽家园项目（个） |  | 2 | 2 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  | ≥80% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 直补资金按时发放率（%） |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 项目建设任务完成率（%） |  | ≥95% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 直补资金标准符合率（%） |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%） |  | ≥80% | 100% |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 增加移民人均可支配收入（元） |  | ≥600 | 600 |
|  |  |  | 提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） |  | ≥10% | 10% |
|  |  | 社会效益 指标 | 增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人人口（人） |  | 150 | 198 |
|  |  | 生态效益 指标 | 项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个） |  | 2 | 2 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 工程使用年限 |  | ≥70年 | 70年 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度（%） |  | ≥80% | 100% |