附件1：

**玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：玛纳斯县10所乡镇卫生院污水处理建设项目

实施单位（公章）：玛纳斯县卫生和计划生育委员会

主管部门（公章）：玛纳斯县卫生和计划生育委员会

项目负责人（签章）：阎迎春

填报时间：2018年8月31日

1. **项目概况**

**玛纳斯县10所乡镇卫生院污水处理建设项目按照乡镇卫生院标准化建设和环境保护工作要求，乡镇卫生院污水必须达到标准化排放。（医疗废水处理主要工艺流程：污水由排水系统收集后，进入污水处理站的格栅井，去除颗粒杂物后，进入调节池，进行均质均量，调节池中设置液位控制器，再经液位控制仪传递信号，由提升泵送至处理池，进行酸化水解和硝化反硝化，降低有机物浓度，去除部分氨氮，出水自流至二沉池进行固液分离后，沉淀池上清水池消毒，清水流入清水池直接达标后回用或外排）。目前，全县有11所乡镇卫生院，3所中心乡镇卫生院（床位设置在50张以内），8所一般乡镇卫生院（床位设置在30张以内），仅有乐土驿镇卫生院建设了污水处理设施，剩余10所卫生院都无污水处理设施。**

**（一）项目单位基本情况**

**玛纳斯镇凉州户卫生院建于1964年。门诊部建于1995年，面积270平方米。住院部建于2005年，面积730平方米。2010年有职工16人，其中中级职称2人、初级职称11人。设内科、儿科、妇科、中医科、检验科、防保科、B超室、心电图室、X光室和住院部。有X光机、B超、心电图机、制氧机、常规检验、生化检验设备等。**

**头工乡卫生院成立于1968年。门诊部建于1990年，面积462平方米；住院部建于2005 年，面积387平方米。2010年有职工26人，其中中级职称 6人、初级职称 20人。设内科、儿科、妇科、中医科、检验科、防保科、B超室、心电图室、X光室和住院部。有X光机、B超、心电图机、制氧机、常规检验、生化检验设备等。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**玛纳斯县10所乡镇卫生院污水处理建设项目，总投资148.893万元，其中，地方财政配套资金148.893万元。2018年县级财政拨付44.6679万元。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**玛纳斯县10所乡镇卫生院污水处理建设项目，2018年县级财政拨付44.6679万元。主要用于该项污水处理站的格栅井、提升泵送等安装。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**玛纳斯县10所乡镇卫生院污水处理建设项目，2017年12月经**新疆诚誉工程项目管理有限公司**组织招投标工作，并确定施工单位。2018年5月开工建设。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**玛纳斯县10所乡镇卫生院污水处理建设项目，2018年县级财政拨付44.6679万元。主要用于该项目污水处理站的格栅井、提升泵等安装。**

**五、存在问题和建议**

**玛纳斯县10所乡镇卫生院污水处理建设项目**，在项目建设过程中，建设资金拨付不及时，导致施工进度缓慢，建议县级财政及时拨付项目建设地方财政配套资金，保障项目资金按照施工进度支付，防范拖欠农民工工资，及早化解风险隐患。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **玛纳斯县财政项目支出绩效自评表** | | | | | |
| （2018年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 玛纳斯县10所乡镇卫生院污水处理建设项目 | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县卫生和计划生育委员会 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 44.6679 | 执行数： | 44.6679 |
| 其中：财政拨款 | | 44.6679 | 其中：财政拨款 | 44.6679 |
| 其他资金 | |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 玛纳斯县10所乡镇卫生院污水处理建设项目，总投资148.83万元，其中，地方财政配套资金148.893万元。2018年县级财政拨付44.6679万元。 | | | 玛纳斯县10所乡镇卫生院污水处理建设项目，总投资148.83万元，其中，地方财政配套资金148.893万元。2018年县级财政拨付44.6679万元。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮工程量（平米  、公里、个数、亩等） | 10所乡镇卫生院 | 10所乡镇卫生院 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 合格 | 合格 |
| 时效指标 | 工程量完成率（%） | 100% | 100% |
| 配套设施完成率（%） | 100% | 100% |
| 工程按期完成率（%） | 100% | 100% |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |