附件1：

玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：玛纳斯县2018年塔西河乡、清水河乡牧道及桥梁维修补助资金

实施单位（公章）：玛纳斯县畜牧兽医局

主管部门（公章）：玛纳斯县畜牧兽医局

项目负责人（签章）：吕彦庆

填报时间：2019年2月15日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

玛纳斯县畜牧局是玛纳斯县人民政府主管畜牧业的职能部门。主要任务与职能是贯彻执行国家及区、州发展畜牧业的方针、政策、法规，负责研究拟订全县畜牧业中长期发展规划和年度计划，提出畜牧业发展重大技术措施并负责实施。负责全县畜牧业生产、抗灾保畜、畜产品基地建设工作，实施全县草业发展，草原管理，草场资源保护管理的规划。指导全县种畜禽改良工作。组织实施重大疫情的预防、发布、扑灭工作，作好畜禽疾病的防治工作等。

（二）项目预算绩效目标设定情况

2018年7月因山区发生暴雨导致山上牧道及桥梁受损严重，为保证牧民放牧安全，县上对受损的牧道及桥梁进行维修。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目总投资40万元，全部为财政资金。

（二）项目资金实际使用情况分析

总投资40万元，其中塔西河乡牧道及桥梁维修15万元，清水河乡牧道及桥梁维修25万元。

（三）项目资金管理情况分析

建立资金管理领导小组，对项目实施方案进行严格审查，制定资金管理制度及岗位责任制，严格监督项目实施过程中的资金使用情况，强化资金使用的事前审查、事中跟踪、事后监督等工作，做到全过程掌控资金的使用动态。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

在第一时间制定了详细的实施方案和可操作的管理措施，组织召开专题会研究论证项目实施方案和存在的问题，严格执行“三重一大”制度，组织专人对项目验收，并对项目实施效果进行长期跟踪监测。

（二）项目管理情况分析

玛纳斯县畜牧兽医局总体负责，塔西河乡、清水河乡主管单位，严格执行岗位责任制，充分论证项目实施方案可操作性，督促项目目标完成，加强对资金使用情况的管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目绩效目标已完成。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目已实施完毕。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

按照计划任务继续做好相关工作

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要措施及经验:积极支持和投入建设，加强组织领导，严格监督项目实施质量与进度。

取得的经验：领导重视，狠抓落实是关键。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

在项目实施前经过充分论证，项目实施过程中严格管理，项目结束后继续跟踪项目效果，做好项目各项手续、财务管理、项目实施等工作。

七、附表

《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》

| 玛纳斯县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  | 2018年塔西河乡、清水河乡牧道及桥梁维修补助资金 |  |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  | 玛纳斯县畜牧兽医局 |  |  |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） |  | 预算数： |  | 40万元 |  |  | 执行数： |  | 40万元 |
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 40万元 |  |  | 其中：财政拨款 |  | 40万元 |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  | 其他资金 |  | 0 |
| 年度目标完成 情况 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |
|  |  | 完成对塔西河乡、清水河乡受损牧道及桥梁维修 |  |  |  |  | 完成对塔西河乡、清水河乡受损牧道及桥梁维修 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 |  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |  |
|  |  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：2个乡镇牧道及桥梁维修 |  |  | 塔西河乡、清水河乡 | 塔西河乡、清水河乡 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 指标1：质量合格率 |  |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 时效指标 | 指标1：当年完工率 |  |  | 100% | 100% |  |
|  |  |  | 成本指标 | 指标1：总投资 |  |  | 40万元 | 40万元 |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 指标1：保证牧民人身、财产安全 |  |  | 保证牧民人身、财产安全 | 保证牧民人身、财产安全 |  |
|  |  |  |  | 指标2：受益农牧民满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% |  |