附件1：

**玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：水资源评价报告经费

实施单位（公章）：玛纳斯县水利局

主管部门（公章）：玛纳斯县水利局

项目负责人（签章）：周立华

填报时间：2019 年1月31日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

**玛纳斯县水利局为行政机关单位，实有在职人员7人，下**

**属全额事业单位4个，水利工程质量监督站实有7人，水政办**

**实有参公人员1名，事业人员11名，水土保持监督站实有人员**

**2名，防汛抗旱指挥部实有人员2名。其职责为负责《水法》**

**《水土保持法》等水法律、法规的组织实施和监督检查，拟定**

**全县水行政的政策措施、发展战略和中长期规划，并依法监督**

**实施。统一管理全县水资源，拟定节约用水政策，编制节约用**

**水规划，制定有关标准，拟定水资源保护规划，拟定水利、水**

**电、水产行业的经济调节措施，管理和监督水利部门国有资产**

**的保值增值，对水利资金的收缴、使用进行监督检查。组织编**

**制和軍査全县境内水利、水电、水产基本建设项目建议书和可**

**行性报告及初步设计。负责全县水利设施、水域及其岸线的管理理与保护，负责县内主要河流、水库的综合治理及开发利用工作，负责全县水保工作，负责全县防汛抗旱指挥部的日常工作，负责水利系统的党建、纪检、组织、宣传、干部人事管理、精神文明建设工作，承办县人民政府交办的其他事项。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**项目为水资源评价报告设计费用，其工作目标为在以往水资源评价工作基础上，全面了解近20年来玛纳斯县水资源状况变化，提出系统的水资源评价成果，为玛纳斯县落实最严格水资源管理制度、经济社会可持续发展和生态文明建设提供水资源方面的技术支撑。其主要工作内容为合理界定兵地及县界条件，进行水资源分区细化，将水文系列延长至2016年；评价现状条件下各水资源分区的地表水资源量、地下水资源量、其他类型水资源量和水资源总量等。**

**项目于2018年8月开始，计划于2019年8月完工。**

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

**该项目总投资为：50万，全部为昌吉州级财政专项资金。现资金已全部到位。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

**截止2018年12月31日，项目已完成编制大纲、项目计划、现场勘查和资料收集相关工作，拨付服务费26.96万元，后期待项目完成验收后支付。**

**（三）项目资金管理情况分析**

**本项目为昌吉州专项资金项目，项目由玛纳斯县水利局实施，建设内容符合项目预算，项目由县水利局监督实施，按照项目进度支付服务费，最终由县水利局组织有关专家进行评审，确保评价报告通过相应的评审，保证其科学性、合理性。**

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

**该项目于2018年7月25日由玛纳斯县政府采购中心进行招标，中标单位为黄河水文水资源科学研究院，玛纳斯县水利局与中标单位签订项目技术服务合同。**

**（二）项目管理情况分析**

**项目实施，具体由县水利局进行监督管理，项目主要抓好项目工作进度，为做好项目的各项内容顺利实施，特制定各相关制度，保障项目按期完成。**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**在以往水资源评价工作基础上，全面了解近20年来玛纳斯县水资源状况变化，提出系统的水资源评价成果，为玛纳斯县落实最严格水资源管理制度、经济社会可持续发展和生态文明建设提供水资源方面的技术支撑。现已完成初步资料整理及大纲出台，完成地表水资源量、地下水资源量、水资源总量、水资源可利用量等初步成果。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

无

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

**因此项目为跨年度完成工作，评价报告提交日为2019年，所以项目款暂未支付完毕，待评价报告通过评审，正式提交水利局时，水利局将根据合同约定予以付款。**

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

无

**（三）其他**

**无**

**六、项目评价工作情况**

项目评价工作中评价基础数据主要来自于项目预算及项目实施工作台账。资料由水政办进行配合提供，县水利局辅助整理和项目实施过程及完工后验收都有相关的照片进行佐证，项目由县水利局组织完成评审工作。

**七、附表**

**《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **玛纳斯县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 水资源评价报告经费 | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县水利局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 50 | | 执行数： | 50 |
| 其中：财政拨款 | | 50 | | 其中：财政拨款 | 50 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| **在以往水资源评价工作基础上，全面了解近20年来玛纳斯县水资源状况变化，提出系统的水资源评价成果，为玛纳斯县落实最严格水资源管理制度、经济社会可持续发展和生态文明建设提供水资源方面的技术支撑。** | | | | **在以往水资源评价工作基础上，全面了解近20年来玛纳斯县水资源状况变化，提出系统的水资源评价成果，为玛纳斯县落实最严格水资源管理制度、经济社会可持续发展和生态文明建设提供水资源方面的技术支撑。（完成编制但尚未评审）** | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：合理界定兵地及县界条件 | | 相关报告初步出台 | 相关报告已初步出台 |
| 指标2：水文系列延长至2016 | | 资料初步规整 | 资料初步规整 |
| …… | |  |  |
| 质量指标 | 指标1：报告通过水利局验收 | | 中期工作合格 | 中期工作合格 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 时效指标 | 指标1：2018年8-12月 | | 完成地表水资源量、地下水资源量、水资源总量、水资源可利用量等初步成果 | 已完成地表水资源量、地下水资源量、水资源总量、水资源可利用量等初步成果 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 成本指标 | 指标1： | | 50万元 | 50万元 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | | 水资源利用率 | 显著提高 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1：是否可提供**经济社会可持续发展和生态文明建设提供水资源方面的技术支撑。** | | 是 | 是 |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：设计工作满意度 | | 100% | 100% |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |