附件1：

新疆昌吉州生态环境局玛纳斯县分局

2019年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

(十）预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一）落实生态环境基本制度。贯彻执行国家、自治区及自治州环境政策、法律法规、规划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调一般环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。

（三）贯彻落实国家污染物排放总量控制、排污许可制度并监督实施，按照自治区以及自治州总量控制计划制定玛纳斯县总量控制计划并监督实施，实施生态环境保护目标责任制。

（四）提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的意见，负责审核上报、审核、核准、备案应对气候归口固定资产投资项目，核定权限内项目的招标方案，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。根据国家和自治区大气、水、土壤、噪声、机动车等的污染防治管理制度拟订玛纳斯县污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，监督重点区域大气污染联防联控协作机制的实施。

（六）负责生态环境准入的监督管理。按照国家、自治区及自治州规定负责规划环境影响评价、政策环境影响评价审查和项目环境影响评价审批，组织拟订并实施生态环境准入清单。

（七）负责生态环境执法。组织开展玛纳斯县生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法案件。负责环境信访投诉案件的办理。

（八）组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作，组织实施生态环境保护宣传教育规划，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

（九）完成玛纳斯县党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州生态环境局玛纳斯县分局2019年度，实有人数16人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉州生态环境局玛纳斯县分局部门决算包括：新疆昌吉州生态环境局玛纳斯县分局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1,661.71万元，与上年相比，减少41.76万元，降低2.45%，主要原因是：本年调出2人退休1人，人员经费拨款减少，公务用车减少1辆，公用经费拨款减少；本年支出1,661.71万元，与上年相比，减少115.83万元，降低6.52%，主要原因是：生态农村环境整治项目支出较去年减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1,661.71万元，其中：财政拨款收入1,661.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1,661.71万元，其中，基本支出316.26万元，占19.03%；项目支出1,345.45万元,占80.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1,661.67万元，与上年相比，减少38.83万元，降低2.28%，主要原因是：本年调出2人退休1人，人员经费拨款减少，生态农村环境整治项目拨款较去年减少。财政拨款支出1,661.67万元，与上年相比，减少86.12万元，降低4.93%。主要原因是：本年调出2人退休1人，公务用车减少1辆，人员经费减少，我局厉行节约从严控制和压缩三公经费支出、压缩公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数615.05万元,决算数1,661.67万元，预决算差异率170.17%。主要原因是：财政追加了生态农村环境整治专项资金和企业污染防治资金。财政拨款支出年初预算数615.05万元，决算数1,661.67万元，预决算差异率170.17%。主要原因是：后期追加了专项资金，主要是农村污水整治专项资金和企业污染防治资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,661.67万元，按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.63万元；

2110101行政运行292.59万元；

2110299其他环境监测与监察支出219.39万元；

2110301大气1,012.00万元；

2110402农村环境保护114.06万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出316.22万元，其中：

人员经费282.17万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费34.05万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度，一般公共预算“三公”经费支出决算13.59万元，比上年减少6.13万元，降低31.1%。主要原因是根据中央八项规定要求，我局厉行节约从严控制和压缩三公经费支出、压缩公务接待费和公务用车购置及运行维护费；压缩公务接待次数人数降低车辆出行次数和开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出10.78万元，占79.35%，比上年减少2.63万元，降低19.61%，主要原因是公务用车改革，我局一辆公务用被收回，车辆运行维护费用、燃油费等支出降低；公务接待费支出2.81万元，占20.65%，比上年减少3.5万元，降低55.47%，主要原因是公务接待工作我局全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低了接待费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2019年度我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费10.78万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.78万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆加油费、维修保养费、购置保险等。 公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费2.81万元。开支内容包括：日常接受西北督查环保中心、区以及州业务部门的督导就餐、住宿费用。单位全年安排的国内公务接待86批次，580人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数21万元，决算数13.59万元，预决算差异率-35.3%，主要原因是：一是减少公务用车一辆，同时车辆运行维护费用减少。二是公务接待次数、人数减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年度我单位无因公出国（境）费支出，与预算数相比无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年内我局没有购置车辆的指标；公务用车运行维护费预算数15万元，决算数10.78万元，预决算差异率-28.13%，主要原因是：因公务用车改革，我局年内减少公务用车一辆；公务接待费预算数6万元，决算数2.81万元，预决算差异率-53.17%，主要原因是：公务接待次数、人数减少，年内未产生会议活动费用。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆昌吉州生态环境局玛纳斯县分局机关运行经费支出34.05万元，比上年减少4.45万元，降低11.56%，主要原因是本年调出2人退休1人，人均办公经费减少；车辆运行维护费减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值82.77万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：环境监测应急车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金1207.99万元。自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、乐土驿镇上庄村和兰洲湾镇八家户村农村污水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乐土驿镇上庄村和兰洲湾镇八家户村农村污水项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为114.06万元，执行数为78.6万元，完成预算的69%。预算绩效管理取得的成效：一是村庄生态环境质量得到有效改善。二是村庄人居环境有明显好转。发现的问题及原因：一是按照工程进度尾款还未拨付完毕。下一步改进措施：一是根据工程进程目前的尾款正在拨付正在进行中。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 乐土 驿镇 上庄村和兰洲湾镇八家户村农村污水项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 114.06 | 114.06 |  | 78.6 |  | 10 |  | 69% |  | 8 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 114.06 | 114.06 |  | 78.6 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、乐土驿镇上庄子村：在三个庄子片（已有污水管网）采用土壤覆盖型微生物法对污水进行处理，建设日处理能力不小于12吨的污水处理站，出水经监测达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2012)一级B标准以上。安家庄片、上庄子片和梧桐树片拟建设5公里污水管线，上庄子片拟建5立方污水处理站。 2、兰洲湾镇八家户村：下八家户铺设管网，采用土壤覆盖型微生物法对污水进行处理，建设25立方米终端污水处理设施，上八家户建设3.5公里污水管道。 |  |  |  |  |  | 乐土驿镇上庄子村在三个庄子片（已有污水管网）采用土壤覆盖型微生物法对污水进行处理，建设日处理能力12吨的污水处理站已于2019年6月15日完工（可接纳处理三个庄子片、安家庄片、梧桐树片生活污水）。安家庄片、上庄子片和梧桐树片拟建设5公里污水管线已完工，上庄子片5方污水处理站已完成设计、招投标等前期手续，待施工建设，因天气原因，目前暂停施工。 兰洲湾镇八家户村：下八家户片已铺设管网，采用土壤覆盖型微生物法工艺建设25立方米终端污水处理设施项目已于8月底完工，目前运行正常，上八家户污水管线建设已完成招投标，待施工建设，因天气原因，目前暂停施工。 其余工程量和项目资金待明天4月开工，7月完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：覆盖村子数 |  |  | 2个 | 2个 | 10 |  | 10 |  | 因2019年11月冬季无法施工，上庄子村5方终端处理设施未完成，上八家户村农村污水项目也未完成，目前已均开始施工建设，预计在2020年7月可完工。 |  |
|  |  |  | 指标2：污水管线长度 |  |  | 8.5公里 | 5公里 | 5 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：污水处理站建设数量 |  |  | 2个 | 1个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：日处理污水吨数 |  |  | ≥12吨 | 12吨 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：污水处理达标率 |  |  | ≥90% | 70% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：项目完成时间 |  |  | 2020年7月前 | 70% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目建设成本 |  |  | ≤114.06万元 | 78.6万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：村庄生态环境质量 |  |  | 有效改善 | 70% | 15 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：项目使用时间 |  |  | 长期 | 70% | 15 |  | 13 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：示范村农户满意率 |  |  | >90% | 70% | 10 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90 |  |  |  |

2、2019年度大气污染防治中央储备库申请项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年度大气污染防治中央储备库申请项目资金绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1012万元，执行数为910万元，完成预算的90%。预算绩效管理取得的成效：一是改善大气环境质量，保障人民群众环境权益；二是有利于人居环境健康的生态安全格局，生态环境得到了保护。三是为环境改善持续提供信息化技术支撑。发现的问题及原因：一是开工比较晚，导致项目工期较长。二是由于企业管理层人员重大调整，工程项目交接不清楚，导致工程进度较慢。下一步改进措施：一是催促企业加快项目工程进度，抓紧项目建设施工，确保按照间节点要求推进建设。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年度大气污染防治中央储备库申请项目资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1012 | 1012 |  | 910 |  | 10 |  | 90% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1012 | 1012 |  | 910 |  | — |  | 90% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全面贯彻落实党的十九大精神，以满足人民日益增长的美好生态环境需要和环境质量只能变好不能变差为目标，着力解决突出环境问题，通过新疆心连心能源化工有限公司和新疆中能万源化工有限公司燃煤锅炉超低排放改造及挥发性有机物治理及在线设施安装、玛纳斯县包家店政府燃煤锅炉拆除、玛纳斯县苏中锌业有限公司工业窑炉治理、玛纳斯澳洋科技有限责任公司挥发性有机物治理及在线设施安装，新疆美克思新材料股份有限公司VOCS治理等，有效减少污染物排放，提高环境监管能力，切实改善大气环境质量，维护人民群众环境权益 |  |  |  |  |  | 完成包家店3台锅炉拆除，完成中能万源7台燃煤锅超低排放改造；完成苏中锌业1台燃煤锅炉天然气改造、2台工业窑炉治理；完成新疆心连心能源化工有限公司、新疆中能万源化工有限公司、玛纳斯澳洋科技有限公司挥发性有机物治理及在线设施安装 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：涉及项目主体单位数量 |  |  | 6个 | 6个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：拆除锅炉数量 |  |  | 3台 | 3台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：改造锅炉数量 |  |  | 7台 | 7台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：治理窑炉数量 |  |  | 2台 | 2台 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：挥发性有机物治理及在线设施安装数量 |  |  | 4套 | 4套 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：改造和治理符合国家超低排放标准率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：挥发性有机物治理及在线设施安装符合行业标准率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：建设开工时间和完工时间 |  |  | 2019年1-12月 | 2019年1-12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目补助资金 |  |  | 1012万元 | 910万元 | 5 |  | 4 |  | 未验收未全部执行 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：群众生活质量 |  |  | 有效提高 | 85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：大气环境质量 |  |  | 有效改善 | 85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：周边群众对大气防治满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

- 玛纳斯县县域生态考核监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，玛纳斯县县域生态考核监测项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为59万元，执行数为59万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是玛纳斯县生态县域考核监测：有组织废气、废水、地表水、地表水饮用水等；二是玛纳斯县重点企业监督性监测：有组织废气、废水等。三是完成了县环保局不定期委托监测：环境空气、水质监测、噪声等。发现的问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 玛纳斯县县域生态考核监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 59 | 59 |  | 59 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 59 | 59 |  | 59 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、玛纳斯县生态县域考核监测：有组织废气、废水、地表水、地表水饮用水等。2、玛纳斯县重点企业监督性监测：有组织废气、废水等。3、县环保局不定期委托监测：环境空气、水质监测、噪声等。委托环境监测能够有效反映数据的真实性，检测完成后形成合法的书面监测报告。 |  |  |  |  |  | 1、完成了1-11月份玛纳斯县生态县域考核监测：有组织废气、废水、地表水、地表水饮用水等。完成玛纳斯县重点企业监督性监测：有组织废气、废水等。3、完成了县环保局不定期委托监测：环境空气、水质监测、噪声等。并在监测数据完成后2天内出具了合法的书面监测报告。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：监测类型 |  |  | 3类 | 3类 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：监测涉及领域 |  |  | 3个 | 3个 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：监测及时性 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：出具监测数据合法合规率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：监测时间 |  |  | 2019年1-12月 | 2019年1-12日 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目成本 |  |  | ≤59万元 | 54.28万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：生态县域环境质量 |  |  | 有效提高 | 85% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：监测使用时间 |  |  | 1年 | 1年 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：周边群众对大气防治满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

- 空气质量自动监测站项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，空气质量自动监测站项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为160.39万元，执行数为160.39万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是完成了两套大气六参数设备的采购和安装，完成了气象五参数两套设备的采购和安装。发现的问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 空气质量自动监测站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州生态环境局玛纳斯县分局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 160.39 | 160.39 |  | 160.39 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 160.39 | 160.39 |  | 160.39 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设玛纳斯县两个空气质量自动监测站点，包含大气六参数设备2套、气象五参数2套和辅助设备，及时掌握空气质量数据，对空气质量治理提供依据。 |  |  |  |  |  | 完成了两套大气六参数设备的采购和安装，完成了气象五参数两套设备的采购和安装。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：大气六参数设备（套） |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：气象五参数设备（套） |  |  | 2 | 2 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：国家相关质量标准达标率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：验收合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：建设开工时间和完工时间 |  |  | 2019年1月-2019年12月 | 已完工 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：需要新建投资额（万元） |  |  | 160.392 | 160.392 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：惠及群众人数（万人） |  |  | ≥4 | 4 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：大气优良率比上年提高 |  |  | 20% | 20% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：连续监测时间（年） |  |  | 5 | 5 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：周边群众满意度 |  |  | ＞95% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》