附件1：

新疆昌吉玛纳斯县供水站

2019年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 新疆昌吉玛纳斯县供水站部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 新疆昌吉玛纳斯县供水站部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

玛纳斯县供水站指导全县城镇供水、节水、排水、污水处理发展规划和年度计划并监督实施,负责城镇供水排水的行业监管和行业特许经营工作;指导协调城镇供水、节水、排水、污水处理的建设管理工作,按照权限审批河道排污口的设置、改造和扩建,负责供水企业的资质审核、报批及认证管理工作;指导全县城镇供水、污水处理价格核算的组织与论证,监督供水行业的服务质量与安全生产工作,指导城镇排水许可。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉玛纳斯县供水站2019年度，实有人数12人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉玛纳斯县供水站部门决算包括：新疆昌吉玛纳斯县供水站决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2,373.7万元，与上年相比，增加1,905.51万元，增长406.99%，主要原因是：本年因增加支付历年陈欠项目款，且增加城市建设老旧小区供排水改造工程增加预算50万，增加县城供水改扩建（二期工程）管材项目增加预算40万，塔西河安全饮水巩固提升项目（乐土驿）增加预算，北六城乡一体化巩固提升项目增加预算，19年替代水源工程增加预算，2019年安全饮水巩固提升项目增加预算，县城供水改扩建（一水厂）工程增加预算，兰州湾下八家户供水工程增加预算，水源地保护工程增加预算，2019年市政消防设施维修养护费用增加预算。本年支出2,373.7万元，与上年相比，增加1,905.51万元，增长406.99%，主要原因是：本年因增加支付历年陈欠项目款且增加城市建设老旧小区供排水改造工程增加预算50万，增加县城供水改扩建（二期工程）管材项目增加预算40万，塔西河安全饮水巩固提升项目（乐土驿）增加预算，北六城乡一体化巩固提升项目增加预算，19年替代水源工程增加预算，2019年安全饮水巩固提升项目增加预算，县城供水改扩建（一水厂）工程增加预算，兰州湾下八家户供水工程增加预算，水源地保护工程增加预算，2019年市政消防设施维修养护费用增加预算。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2,373.7万元，其中：财政拨款收入2,373.68万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2,373.7万元，其中：基本支出199.88万元，占8.42%；项目支出2,173.82万元,占91.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2,373.68万元，与上年相比，增加1,905.6万元，增长407.11%，主要原因是：本年因增加支付历年陈欠项目款且增加城市建设老旧小区供排水改造工程增加预算50万，增加县城供水改扩建（二期工程）管材项目增加预算40万，塔西河安全饮水巩固提升项目（乐土驿）增加预算，北六城乡一体化巩固提升项目增加预算，19年替代水源工程增加预算，2019年安全饮水巩固提升项目增加预算，县城供水改扩建（一水厂）工程增加预算，兰州湾下八家户供水工程增加预算，水源地保护工程增加预算，2019年市政消防设施维修养护费用增加预算。财政拨款支出2,373.68万元，与上年相比，增加1,905.6万元，增长407.11%。主要原因是：本年因增加支付历年陈欠项目款且增加城市建设老旧小区供排水改造工程增加预算50万，增加县城供水改扩建（二期工程）管材项目增加预算40万，塔西河安全饮水巩固提升项目（乐土驿）增加预算，北六城乡一体化巩固提升项目增加预算，19年替代水源工程增加预算，2019年安全饮水巩固提升项目增加预算，县城供水改扩建（一水厂）工程增加预算，兰州湾下八家户供水工程增加预算，水源地保护工程增加预算，2019年市政消防设施维修养护费用增加预算。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数189.76万元,决算数2,373.68万元，预决算差异率1,150.89%。主要原因是：本年因增加支付历年陈欠项目款且增加城市建设老旧小区供排水改造工程增加预算50万，增加县城供水改扩建（二期工程）管材项目增加预算40万，塔西河安全饮水巩固提升项目（乐土驿）增加预算，北六城乡一体化巩固提升项目增加预算，19年替代水源工程增加预算，2019年安全饮水巩固提升项目增加预算，县城供水改扩建（一水厂）工程增加预算，兰州湾下八家户供水工程增加预算，水源地保护工程增加预算，2019年市政消防设施维修养护费用增加预算。财政拨款支出年初预算数189.76万元，决算数2,373.68万元，预决算差异率1,150.89%。主要原因是：本年因增加支付历年陈欠项目款且增加城市建设老旧小区供排水改造工程增加预算50万，增加县城供水改扩建（二期工程）管材项目增加预算40万，塔西河安全饮水巩固提升项目（乐土驿）增加预算，北六城乡一体化巩固提升项目增加预算，19年替代水源工程增加预算，2019年安全饮水巩固提升项目增加预算，县城供水改扩建（一水厂）工程增加预算，兰州湾下八家户供水工程增加预算，水源地保护工程增加预算，2019年市政消防设施维修养护费用增加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出2,283.68万元，按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.28万元；

2130305水利工程建设500.00万元；

2130335农村人畜饮水106.00万元；

2130399其他水利支出1,661.40万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出199.86万元，其中：

人员经费166.82万元，包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费33.04万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.5万元，比上年增加0.5万元，增长100%。主要原因是本年车辆燃油费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年度我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占100%，比上年增加0.5万元，增长100%，主要原因是本年增加车辆燃油费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年依旧无接待支出，年初未安排招待预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2019年度我单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.5万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆审车及车辆加油费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元。开支内容包括：本年无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.5万元，决算数0.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行公务用车支出标准，与预算数无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年度我单位无因公出国（境）费支出，与预算数相比无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费预算数0.5万元，决算数0.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行公务用车支出标准，与预算数无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入90万元，与上年相比，增加90万元，增长100%。主要原因是：县城供水改扩建（二期工程）（管材）款40万元及老旧小区改造项目款50万元。政府性基金预算支出90万元，与上年相比，增加90万元，增长100%。主要原因是：本年安排的基金预算为年中追加预算项目，为加强老旧小区改造，我县今年加大投入基础建设投入主要用于管材购买及维护。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆昌吉玛纳斯县供水站日常公用经费支出33.04万元，比上年减少1.82万元，降低5.22%，主要原因是全站勤俭节约教育，充分宣传办公简行，减少办公纸张开支，公用经费减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额24.13万元，其中：政府采购货物支出24.13万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额24.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.13万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值70.07万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金3666万元。自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

- 玛纳斯县城乡一体化供水巩固提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，玛纳斯县城乡一体化供水巩固提升工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2200万元，执行数为2200万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是铺设DN400供水主管道57.9公里；二是新建各类检查井101座；三是涉及2个乡镇;四是工程合格率达100%;五是完工的及时率达到100%;六是项目建设成本2200万元。发现的问题及原因：一是本项目全部已完成，并且完全达到预期目标，暂无问题。下一步改进措施：一是本项目已完成全部预期目标，再无需措施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 玛纳斯县城乡一体化供水巩固提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 玛纳斯县供水站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县供水站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2200 | 2200 |  | 2200 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2200 | 2200 |  | 2200 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、铺设DN400供水主管道57.9公里；2、新建各类检查井101座 |  |  |  |  |  | 1、已铺设DN400供水主管道57.9公里； 2、已新建各类检查井101座 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：铺设DN400供水管网 |  |  | 57.9公里 | 57.9公里 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：新建各类检查井 |  |  | 101座 | 101座 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：涉及乡镇 |  |  | 2个 | 2个 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完工及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：建设成本 |  |  | 2200万元 | 2200万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：日供水规模 |  |  | 6868.11立方米 | 6868.11立方米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：受益总人口 |  |  | 64080人 | 64080人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：使用年限 |  |  | ≥10年 | 10年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益人群满意度 |  |  | ≥85% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

- 玛纳斯县水源地保护工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，玛纳斯县水源地保护工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是完成建设石门子水库水源地保护区围栏4.25KM；二是完成水源地保护方案的编制1册，三是完成石门子地表水水源地环境影响应急预案1册，四是工程合格率达到100%，五是及时完工率达100%，六是建设成本为30万元。发现的问题及原因：一是本项目全部已完成，并且完全达到预期目标，暂无问题。下一步改进措施：一是本项目已完成全部预期目标，再无需措施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 玛纳斯县水源地保护工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 玛纳斯县供水站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县供水站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、塔西河石门子水库水源地一级保护区进行围栏4.25KM； 2、编制玛纳斯县水源地保护实施方案1册； 3、编制玛纳斯县石门子地表水水源地环境影响应急预案1册。 |  |  |  |  |  | 1、新建塔西河石门子水库水源地一级保护区进行围栏4.25KM； 2、已编制玛纳斯县水源地保护实施方案1册； 3、已编制玛纳斯县石门子地表水水源地环境影响应急预案1册。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：石门子水库水源地保护区围栏 |  |  | 4.25KM | 4.25KM | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：水源地保护方案编制 |  |  | 1册 | 1册 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：石门子地表水水源地环境影响应急预案 |  |  | 1册 | 1册 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：及时完工率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：建设成本 |  |  | 30万 | 30万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1：保护水源生态环境 |  |  | 有效防护 | 有效防护 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：围栏使用年限 |  |  | ≥10年 | 10年 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：项目单位满意度 |  |  | ≥85% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

- 玛纳斯县禁采取机电井代替水源工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，玛纳斯县禁采取机电井代替水源工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是因关停井的影响需新建供水管道21.14KM；二是新建检查井29座，三是新建替代机电井6眼，四是工程合格率达到100%，五是及时完工率达到100%，六是建设成本为150万元。发现的问题及原因：一是本项目全部已完成，并且完全达到预期目标，暂无问题。下一步改进措施：一是本项目已完成全部预期目标，再无需措施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 玛纳斯县禁采取机电井替代水源工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 玛纳斯县供水站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县供水站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 |  | 150 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 |  | 150 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2018水利局在禁采区关停88眼机电井，其中1眼为农业灌溉井，生活用水井5眼，需实施替代水源工程。为保证二轮承包灌溉用水和居民生活用水，根据设计单位编制的施工方案，2019年计划新建检查井29座，修建供水管道21.14公里。 |  |  |  |  |  | 目前项目供水管网已修建21.14KM，新建检查井29座 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：新建供水管道 |  |  | 21.14KM | 21.14KM | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：新建检查井 |  |  | 29座 | 29座 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：替代机电井 |  |  | 6眼 | 6眼 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：及时完工率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：建设成本 |  |  | 150万 | 150万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：农牧民生活用水条件 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：围栏使用年限 |  |  | ≥10年 | 10年 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益人群满意度 |  |  | ≥85% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

- 玛纳斯县2019年塔西河流域农村饮水安全巩固提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，玛纳斯县2019年塔西河流域农村饮水安全巩固提升工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是工程建设涉及乡镇1个；二是新建供水管道5KM，三是工程合格率达到100%，四是及时完工率达到100%，五是建设成本150万元。发现的问题及原因：一是本项目全部已完成，并且完全达到预期目标，暂无问题。下一步改进措施：一是本项目已完成全部预期目标，再无需措施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 玛纳斯县2019年塔西河流域农村饮水安全巩固提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 玛纳斯县供水站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县供水站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 |  | 150 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 150 |  | 150 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019年计划修建乐土驿镇乌伊路以北新建供水管道5km |  |  |  |  |  | 目前已实施完毕，已达成既定目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：涉及乡镇 |  |  | 一个 | 一个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：新建供水管道 |  |  | 5千米 | 5千米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：及时完工率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：建设成本 |  |  | 150万 | 150万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：农牧民生活用水条件 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：使用年限 |  |  | ≥10年 | 10年 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益人群满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

5、玛纳斯县2019年农村饮水安全巩固提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，玛纳斯县2019年农村饮水安全巩固提升工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为106万元，执行数为106万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是新建沉淀池1500m³；二是新建泵房1座，三是工程合格率达到100%，四是及时完工率达到100%，五是使用2019年中央资金106万元。发现的问题及原因：一是本项目全部已完成，并且完全达到预期目标，暂无问题。下一步改进措施：一是本项目已完成全部预期目标，再无需措施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 玛纳斯县2019年农村饮水安全巩固提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 玛纳斯县供水站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县供水站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 106 | 106 |  | 106 |  | 10 |  | 100.00% |  | 100 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 106 | 106 |  | 106 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 新建1500m³过滤沉淀池1座、泵房1座 |  |  |  |  |  | 已新建1500m³过滤沉淀池1座、泵房1座 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：新建沉淀池 |  |  | 1500m³ | 1500m³ | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：新建泵房 |  |  | 1座 | 1座 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：及时完工率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：2019年中央资金 |  |  | 106万 | 106万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：供水条件 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：使用年限 |  |  | ≥10年 | 10年 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益人群满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

6、玛纳斯县城乡一体化供水巩固提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，玛纳斯县城乡一体化供水巩固提升工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是铺设DN400供水管网57.9公里；二是新建各类检查井101座，三是工程合格率达到100%，四是完工及时率达到100%，五是建设成本2019年自治区财政资金1000万元。发现的问题及原因：一是本项目全部已完成，并且完全达到预期目标，暂无问题。下一步改进措施：一是本项目已完成全部预期目标，再无需措施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 玛纳斯县城乡一体化供水巩固提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 玛纳斯县供水站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县供水站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、铺设DN400供水主管道57.9公里；2、新建各类检查井101座 |  |  |  |  |  | 1、已铺设DN400供水主管道57.9公里； 2、已新建各类检查井101座 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：铺设DN400供水管网 |  |  | 57.9公里 | 57.9公里 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：新建各类检查井 |  |  | 101座 | 101座 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完工及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：2019年自治区财政资金 |  |  | 1000万元 | 1000万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：日供水规模 |  |  | 6868.11立方米 | 6868.11立方米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：受益总人口 |  |  | 64080人 | 64080人 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：使用年限 |  |  | ≥10年 | 10年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益人群满意度 |  |  | ≥85% | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

7、自动伸缩式喷灌系统中试应用项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自动伸缩式喷灌系统中试应用项目项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是建设自动化控制自动伸缩喷灌系统控制面积50亩；二是建设自动化控制自动伸缩喷灌系统一套，三是工程合格率达到100%，四是及时完工率达到100%，五是完成2019年财政投入成本资金30万元。发现的问题及原因：一是本项目全部已完成，并且完全达到预期目标，暂无问题。下一步改进措施：一是本项目已完成全部预期目标，再无需措施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 自动伸缩式喷灌系统中试应用项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 玛纳斯县供水站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 玛纳斯县供水站 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 30 | 30 |  | 30 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一套自动化控制自动伸缩喷灌系统，控制面积50亩 |  |  |  |  |  | 一套自动化控制自动伸缩喷灌系统，控制面积50亩 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 指标1：自动化控制自动伸缩喷灌系统控制面积 |  |  | 50亩 | 50亩 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：自动化控制自动伸缩喷灌系统 |  |  | 一套 | 一套 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成时限 |  |  | 2019年12月 | 2019年12月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：2019年财政投入 |  |  | 30万 | 30万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1：灌区供水条件 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：使用年限 |  |  | ≥5年 | 5年 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益人群满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》