附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：污水处理费

实施单位（公章）：玛纳斯县禹源排水有限责任公司

主管部门（公章）：玛纳斯县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：王辉

填报时间：2019 年 2月 16 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1．主要职能。

指导全县建筑业活动，培育规范建筑市场，指导监督建筑市场，管理工程招投标，工程质量和施工安全。负责全县住宅和房地产业的行业管理。负责组织实施各类房屋建筑的抗震加固，负责全县的基础设施建设，负责全县保障性住房建设及管理。

2．机构情况。

住建局下设9个处室，分别是：玛纳斯县城建监察大队、玛纳斯县建设工程安监站、玛纳斯县建设工程质量监督站、玛纳斯县建筑市场管理办公室、玛纳斯县房地产管理所、玛纳斯县建设工程造价管理站、玛纳斯县燃气供热服务站、玛纳斯县城建档案室、玛纳斯县市政建设服务中心。

（二）项目预算绩效目标设定情况

玛纳斯县禹源排水有限责任公司一级A提标改造工程项目于2018年8月通过环保验收，目前已达到20000m³/d的处理能力。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目资金为县级财政安排资金，根据污水处理厂建设协议，污水处理费按保底日处理10000m³污水量，每方0.85元核算。

（二）项目资金实际使用情况分析

该项目通过BOT模式，运营管理单位为玛纳斯县禹源排

水有限责任公司，污水处理价格为价格为0.85元/m³，用于污水处理厂日常设备运转的电费、人工工资、药剂等费用支出。

- 项目资金管理情况分析

项目资金按投资计划申请资金。依据财经会议纪要拨付资金。项目资金按项目单独核算，做到“专款专用、专人管理”，未挤占挪用项目资金。按照污水处理进度支付处理费用，严格财务制度，拨入资金，规范管理，确保资金安全运行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

一期工程于2011年1月开始动工建设， 2011年10月开始试运行，2012年8月通过环保验收，当年建设当年投产运行。

二期工程于2014年6月开始动工建设，2015年6月试运行，201年4月8号通过环保验收。

该工程主要构筑物有：污水提升泵房、粗格栅井、细格栅井、旋流沉砂池、改良型A²/O生化池、二沉池、化学除磷池、接触消毒池、出水计量槽、污泥浓缩池、鼓风机房、变配电间、污泥脱水间、加药间、消毒间。其中一级处理构筑物按20000 m³/d的处理能力建设。

玛纳斯县禹源排水有限责任公司一级A提标改造工程项目自2018年8月26日进水调试设备现已基本正常。

一级工艺运行稳定，出水达标排放已具备环保验收条件。

（二）项目管理情况分析

1、管理制度建设：本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

2、日常检查监督管理：为确保玛纳斯县禹源排水有限责任公司支付资金落到实处，主管部门对资金的支付进行检查，确保资金安全有效使用。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1、数量指标：20000m³/d的处理能力。

2、质量指标：达标处理。

3、时效指标：日常达标处理。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续做好污水处理的运转工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（1）加强组织领导保障。加强组织领导，做好部门协调，充分调动各方面的积极性，明确工作职责，落实工作责任。

（2）加强专项资金管理。做到专款专用，防止截留、挤占、挪用，并严格执行资金审批拨付程序，确保污水处理工作顺利推进。

（三）其他

其他情况无。

六、项目评价工作情况

该项目的基础数据收集完整，资料来源真实可信，项目现场勘验、检查、核实等情况与实际情况相符。

七、附表

《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018 年度） |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 污水处理费 |  |  |
| 预算单位 |  |  | 玛纳斯县住房和城乡建设局 |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 374.4 | 执行数： | 374.4 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 374.4 | 其中：财政拨款 | 374.4 |
|  | 其他资金 |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 污水处理达标一级A |  |  | 污水处理达标一级A |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 污水日处理量 | 10000m³ | 10000m³ |
|  |  |  | 日处理能力 | 2000m³ | 2000m³ |
|  |  | 质量指标 | 达标处理 | 一级A | 一级A |
|  |  | 时效指标 |  | 2018年1-12月 | 2018年1-12月 |
|  |  | 成本指标 | 元/立方米 | 0.85 | 0.85 |
|  |  | 社会效益 指标 | 有效解决本地水污染问题 | 有效解决本地水污染问题 | 有效解决本地水污染问题 |
|  |  | 生态效益 指标 | 改善生态环境 | 改善境 | 改善 |
|  |  | 可持续影响 指标 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥95% | ≥95% |