玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告

（2018度）

项目名称：玛纳斯县2018年度州级村庄绿化示范村建设项目

实施单位（公章）：玛纳斯县林业局

主管部门（公章）：玛纳斯县林业局

项目负责人（签章）：骆绪让

填报时间：2019年 2月 12日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

玛纳斯县林业局为县人民政府林业主管部门，编制5人，下辖三个事业单位，分别是玛纳斯县林业技术推广站、玛纳斯县林业有害生物防治检验检疫局、玛纳斯县森林派出所。玛纳斯县林业资源总面积445.3万亩,占全县总面积的28%，由山区天然林、平原人工林、荒漠灌木林三大部分组成，其中：山区以天然云杉为主；中部平原人工林以农田防护林和经济林为主；北部荒漠天然灌木林395万亩（国家级公益林面积为199.43万亩，中心管护站6座、管护站7座、了望塔1座，资源监测站1座），以梭梭、沙拐枣、红柳等灌木林为主。

(二)项目预算绩效目标设定情况

项目建设任务是创建清水河贝母房子村、兰州湾镇下八家户村、广东地乡小海子村等三个州级村庄绿化示范村。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

该项目预算总投资97.5万元，全部为州级财政资金，目前，资金已落实到位项目已完成并通过州林业局验收。

（二）项目资金实际使用情况分析

为推动乡村振兴战略，创建了清水河贝母房子村、兰州湾镇下八家户村、广东地乡小海子村等三个州级村庄绿化示范村共计97.5万元，其中：清水河贝母房子村实施绿化造林、于2018年完成植树造林，并通过验收，拨付造林苗木费、征地费、主干道绿化费32.5万元，兰州湾镇下八家户村，对双行道进行重新规划，修建了景观渠800米，并进行彻底改造，投入资金7.5万元，同时修建4.5亩的小游园，对居民点的八个巷道进行绿化美化，面积为36.1亩，投入资金25万元；广东地乡小海子村2018年严格按照乡村振兴战略村庄绿化美化项目要求，对入村主干道两侧进行绿化，建设大小游园栽植苗木花卉，美化环境，发展庭院经济，栽植苹果、海棠等经济林，确保了村庄绿化达到30%以上，投入资金32.5万元。

（三）项目资金管理情况分析

玛纳斯县对中央财政项目资金执行封闭运行、专户管理、分账核算，实行县级报账的管理模式，具体是在项目实施完成后，按照上级批复的作业设计、验收报告、工程竣工结算审定报告，从县财政拨入到县林业局专户，然后直接拨付工程施工方。项目资金的支付接受上级项目主管部门和同级财政、金融、审计的检查、监督。确保项目资金专款专用，及时有效下发，确保项目顺利实施。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

本项目由玛纳斯县林业局组织实施，项目施工单位相关乡镇林业站严格按项目施工进度和技术要求。在施工过程中加强安全教育，抓好安全生产，避免在建设过程中造成工人受伤，县林业局要指导乡镇，按照州、县提出的坚持乡村振兴绿化先行的方针，大力实施乡村绿化质量精准提升工程，重点围绕3个州级乡村、3个县级乡村振兴示范村开展村庄绿化。以及进行技术培训，全程监督作业质量。县林业局适时根据作业进展情况，统一组织有关部门进行中间检查、作业质量验收和质量评定等各项工作。

（二）项目管理情况分析

项目主管单位玛纳斯县林业局成立了设立了项目办公室，制定了项目检查验收管理办法，由林业局分管项目领导和办公室负责对项目进行日常检查、监督和管理。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目成本控制情况：2018年度玛纳斯县为推动乡村振兴战略，创建了清水河贝母房子村、兰州湾镇下八家户村、广东地乡小海子村等三个州级村庄绿化示范村共计97.5万元。

项目完成质量：按照州、县提出的坚持乡村振兴绿化先行的方针，大力实施乡村绿化质量精准提升工程，重点围绕3个州级乡村、3个县级乡村振兴示范村开展村庄绿化。争取州级示范村每个村25万元乡村振兴绿化资金及12万元主干道绿化资金。另外开展11个乡镇级村级示范村村庄绿化；2018年35个行政村绿化覆盖率达到30%的以上。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目已全部实施完毕，并达到绩效目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加强乡村绿化美化，深入实施农村“四旁”绿化美化、村庄植绿、增绿、见缝插绿、拆违补绿和农田林网化建设。2019年村庄绿化覆盖率达到30%，力争到2020年全县101个村庄绿化覆盖率达到30%以上。实现村庄绿化合围，房屋掩映在绿荫中，村庄掩映在美景中。实现村庄变景区、农屋变景点、盆景变风景。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验及做法：坚持优化顶层设计。制定下发玛纳斯县乡村振兴战略实施方案，完成17个乡村振兴示范村规划修编，其中重点培育广东地小海子村等3个州级示范村。建立“八统一、六配套、三整治、一申报”工作机制，促进乡村振兴战略在我县有效发展。持续改善人居环境。启动城乡生活污水管网一体化规划建设，将城区周边8个乡镇生活污水统一纳入城镇管网收集处理，新建乡镇村污水处理设施项目2个，改造农村水冲式厕所1000户。推进乡村“绿色廊道”建设，35个村绿化覆盖率达到30%以上。安居富民工程完成1144户，人居环境改善得到有效提升。

存在问题：由于补贴资金支持项目实施周期较长，项目产出及效果可评价性较低。

建议：充分考虑项目特点，再予以评价，提高项目可评价性。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

在项目实施前经过充分论证，项目实施过程中严格管理，项目结束后继续跟踪项目效果，做好项目各项手续、财务管理、项目实施等工作。

七、附表

《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》

| 玛纳斯县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2018年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 玛纳斯县2018年度州级村庄绿化示范村建设项目 |  |  |  |  |
| 预算单位 |  |  |  |  | 玛纳斯县林业局 |  |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  |  |  | 97.5 |  | 执行数： |  | 97.5 |
|  | 其中：财政拨款 |  |  |  | 97.5 |  | 其中：财政拨款 |  | 97.5 |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成目标 |  |  |
|  | 争取州级示范村每村25万元乡村振兴绿化资金及12万元主干道绿化资金。2018年3个示范村绿化覆盖率达到30%的以上。 |  |  |  |  |  | 州级示范村每村25万元乡村振兴绿化资金及12万元主干道绿化资金。2018年3个示范村绿化覆盖率达到30%的以上。 |  |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） |  | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 |  | 指标1：州级村庄绿化示范村 |  |  | 3个 |  | 3个 |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：验收合格率 |  |  | ≥98% |  | 98% |
|  |  | 时效指标 |  | 指标1：项目结束时间 |  |  | 2018.12 |  | 2018.12 |
|  |  | 成本指标 |  | 指标1：每个州级示范村建设成本控制（万元/个） |  |  | 32.5 |  | 32.5 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：树立林业形象，建设和谐美丽村庄 |  |  | 显著提升 |  | 显著提升 |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1：示范村绿化覆盖率 |  |  | ≥30% |  | 30% |
|  |  | 可持续影响 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 |  | 指标1：村民满意度 |  |  | ≥98% |  | 98% |